BROTAR | EXPERIENCIA DEL CREADOR

# Product Backlog

Proyecto 2 - Flujo de creación de campañas

Producto: Plataforma web de crowdfunding de impacto Brotar

Alcance: 10 pantallas del creador + estados y variantes

Entregable asociado: Prototipo navegable en Figma

Versión: 1.0 - Backlog inicial para validación

Fecha: 28 de agosto de 2026

Resultado esperado: Un backlog priorizado, trazable y verificable que cubra únicamente la experiencia del creador asignada al Equipo 2, desde el panel hasta el envío a revisión.

# 1. Propósito del documento

Este Product Backlog transforma los requisitos narrativos de los documentos de Brotar en trabajo de producto ordenado. Cada elemento expresa valor para el creador, prioridad, esfuerzo relativo, fuente, dependencias y criterios de aceptación observables en el prototipo.

Objetivo de producto: Permitir que una persona u organización cree, configure, verifique, revise y envíe una campaña de crowdfunding antes de su publicación.

Unidad de estimación: Story Points con escala Fibonacci (2, 3, 5 y 8), aplicados al esfuerzo de análisis, diseño, prototipado y validación de experiencia.

Criterio de prioridad: P0 identifica el recorrido o una regla indispensable; P1 identifica una variante o capacidad requerida que puede completarse después del camino principal, pero antes de aceptar el entregable.

# 2. Alcance confirmado

## 2.1 Incluido para el Equipo 2

Las 10 pantallas del creador: Panel, Mis proyectos y los ocho pasos del asistente.

Estados de proyecto visibles: borrador, pendiente de revisión, aprobado y publicado.

Estados vacíos, validaciones, advertencias y variantes condicionales indicadas en el documento específico.

Recorrido navegable desde el Panel hasta el envío a revisión y regreso al Panel.

Puntos de conexión con Login, detalle público y revisión interna, sin diseñar esos módulos.

## 2.2 Fuera del alcance

Landing, exploración, búsqueda, filtros y detalle público de campañas.

Registro, inicio de sesión y recuperación de acceso.

Evaluación y aprobación interna de campañas por parte del equipo revisor.

Aporte, checkout, pagos, conciliación, desembolsos, devoluciones y finanzas.

Aplicaciones móviles nativas, equity, préstamos, criptoactivos y logística de entrega de recompensas.

Regla de seguridad: Las definiciones de negocio todavía pendientes se mantienen visibles como dependencias. Este backlog no convierte una decisión no aprobada en una regla final.

# 3. Convenciones del backlog

## 3.1 Definición de Ready

La historia identifica actor, necesidad y valor.

La pantalla o estado de destino está definido dentro de las 10 pantallas del equipo.

Los criterios de aceptación son observables en Figma.

Las reglas pendientes y dependencias con otros equipos están señaladas.

Existe referencia al documento fuente correspondiente.

## 3.2 Definición de Done para el entregable Figma

La historia está representada en una pantalla o variante identificable.

El contenido, montos y estados son consistentes entre pantallas.

Las interacciones necesarias para demostrar el recorrido están conectadas.

Los estados de error, vacío y proceso no contradicen el camino exitoso.

La interfaz respeta la línea gráfica compartida y no invade el alcance de otros equipos.

El recorrido puede presentarse desde un único punto de inicio y volver al Panel después del envío.

## 3.3 Decisiones pendientes que afectan el backlog

| ID | Definición pendiente | Historias afectadas |
| --- | --- | --- |
| DP-01 | Reglas exactas de donación, recompensa y preventa | PB-08, PB-20 a PB-22 |
| DP-02 | Cuándo usar financiamiento flexible o todo-o-nada | PB-19 |
| DP-03 | Datos, documentos, niveles y responsables exactos de KYC/KYB | PB-23 a PB-26 |
| DP-04 | Criterios internos de aprobación y contenido de observaciones | PB-29 y PB-30 |

# 4. Mapa de épicas

| Épica | Nombre | Resultado | Historias |
| --- | --- | --- | --- |
| E01 | Panel del creador | Dar una vista inmediata de proyectos, estados y siguientes acciones. | PB-01, PB-02, PB-03 |
| E02 | Mis proyectos | Administrar todas las campañas del creador desde una lista completa. | PB-04, PB-05, PB-06 |
| E03 | Tipo de campaña | Elegir donación, recompensa o preventa y condicionar el asistente. | PB-07, PB-08 |
| E04 | Información general | Identificar la campaña y conservarla como borrador. | PB-09, PB-10, PB-11 |
| E05 | Historia e impacto | Explicar problema, solución, beneficiarios e impacto esperado. | PB-12, PB-13, PB-14 |
| E06 | Plan y presupuesto | Definir actividades, cronograma, gastos, riesgos y mitigación. | PB-15, PB-16, PB-17 |
| E07 | Financiamiento | Configurar meta, duración, moneda y modelo de financiamiento. | PB-18, PB-19 |
| E08 | Recompensas | Configurar incentivos o saltar el paso cuando la campaña sea donación. | PB-20, PB-21, PB-22 |
| E09 | Verificación KYC/KYB | Recopilar identidad, documentos, cuenta destino y consentimiento. | PB-23, PB-24, PB-25, PB-26 |
| E10 | Revisión final | Comprobar completitud, corregir y enviar a evaluación. | PB-27, PB-28, PB-29, PB-30 |
| E11 | Experiencia transversal | Mantener navegación, progreso, borradores y prototipo navegable. | PB-31, PB-32, PB-33 |

# 5. Resumen priorizado

| historias | épicas | story points | reglas pendientes |
| --- | --- | --- | --- |
| 33 | 11 | 144 | 5 |

Todos los elementos son necesarios para aceptar el alcance específico. 29 se consideran P0 por pertenecer al recorrido crítico o a una regla de bloqueo.

| ID | Épica | Objetivo | Pri. | SP | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PB-01 | E01 | Visualizar el resumen de campañas | P0 | 3 | Prototipado |
| PB-02 | E01 | Consultar indicadores y acciones rápidas | P0 | 3 | Prototipado |
| PB-03 | E01 | Mostrar el panel sin proyectos | P1 | 2 | Prototipado |
| PB-04 | E02 | Listar todas las campañas | P0 | 5 | Prototipado |
| PB-05 | E02 | Ejecutar acciones según el estado | P0 | 3 | Prototipado |
| PB-06 | E02 | Mostrar la lista vacía | P1 | 2 | Prototipado |
| PB-07 | E03 | Seleccionar el tipo de campaña | P0 | 3 | Prototipado |
| PB-08 | E03 | Explicar y conservar la modalidad elegida | P0 | 3 | Prototipado - regla pendiente |
| PB-09 | E04 | Registrar los datos básicos | P0 | 5 | Prototipado |
| PB-10 | E04 | Cargar una imagen de portada | P0 | 3 | Prototipado |
| PB-11 | E04 | Validar y guardar la información general | P0 | 5 | Prototipado |
| PB-12 | E05 | Explicar problema, solución y beneficiarios | P0 | 5 | Prototipado |
| PB-13 | E05 | Definir impacto e indicadores | P0 | 5 | Prototipado |
| PB-14 | E05 | Adjuntar apoyo multimedia | P1 | 3 | Prototipado |
| PB-15 | E06 | Planificar actividades, responsables y fechas | P0 | 5 | Prototipado |
| PB-16 | E06 | Distribuir el presupuesto | P0 | 5 | Prototipado |
| PB-17 | E06 | Advertir diferencias y registrar riesgos | P0 | 5 | Prototipado |
| PB-18 | E07 | Configurar meta, duración y moneda | P0 | 5 | Prototipado |
| PB-19 | E07 | Elegir el modelo de financiamiento | P0 | 5 | Prototipado - regla pendiente |
| PB-20 | E08 | Crear una recompensa o preventa | P0 | 5 | Prototipado |
| PB-21 | E08 | Gestionar recompensas y estado vacío | P1 | 3 | Prototipado |
| PB-22 | E08 | Omitir recompensas en una donación | P0 | 3 | Prototipado |
| PB-23 | E09 | Capturar datos KYC de una persona | P0 | 5 | Prototipado - regla pendiente |
| PB-24 | E09 | Capturar datos KYB de una organización | P0 | 5 | Prototipado - regla pendiente |
| PB-25 | E09 | Cargar respaldos, cuenta y consentimiento | P0 | 5 | Prototipado - regla pendiente |
| PB-26 | E09 | Comunicar estados de verificación | P0 | 5 | Prototipado |
| PB-27 | E10 | Revisar el resumen completo | P0 | 5 | Prototipado |
| PB-28 | E10 | Bloquear el envío incompleto | P0 | 5 | Prototipado |
| PB-29 | E10 | Enviar y confirmar la campaña | P0 | 5 | Prototipado |
| PB-30 | E10 | Corregir una solicitud de cambios | P0 | 5 | Prototipado |
| PB-31 | E11 | Navegar el asistente y visualizar progreso | P0 | 5 | Prototipado |
| PB-32 | E11 | Conservar borrador y coherencia de datos | P0 | 5 | Prototipado |
| PB-33 | E11 | Entregar un prototipo navegable del flujo completo | P0 | 8 | Prototipado |

# 6. Backlog detallado

Las historias se presentan por épica. Los criterios describen el comportamiento mínimo verificable en el prototipo; no constituyen una especificación técnica de implementación.

## E01. Panel del creador

Resultado de la épica: Dar una vista inmediata de proyectos, estados y siguientes acciones.

PB-01  |  Visualizar el resumen de campañas

Épica E01  |  Prioridad P0  |  3 SP  |  Estado: Prototipado  |  Fuente: Equipo 2, p. 2

Como creador, quiero ver un resumen de mis campañas al entrar para entender qué proyectos tengo y en qué estado se encuentran.

Criterios de aceptación

El panel muestra proyectos recientes con nombre y estado visible.

Cada proyecto distingue borrador, pendiente de revisión, aprobado o publicado.

La información puede comprenderse sin abrir el detalle de cada campaña.

PB-02  |  Consultar indicadores y acciones rápidas

Épica E01  |  Prioridad P0  |  3 SP  |  Estado: Prototipado  |  Fuente: Equipo 2, p. 2

Como creador, quiero indicadores y accesos directos para decidir rápidamente qué acción realizar.

Criterios de aceptación

Se muestran indicadores generales de campañas y estados.

Existe una acción principal para crear una campaña.

Existen acciones para continuar un borrador, ir a Mis proyectos y consultar mensajes.

PB-03  |  Mostrar el panel sin proyectos

Épica E01  |  Prioridad P1  |  2 SP  |  Estado: Prototipado  |  Fuente: Equipo 2, p. 2

Como creador nuevo, quiero una orientación clara cuando todavía no tengo proyectos para iniciar mi primera campaña.

Criterios de aceptación

Los indicadores aparecen en cero y no se muestran tarjetas ficticias.

Se presenta un mensaje de estado vacío comprensible.

El llamado principal dirige al paso Tipo de campaña.

## E02. Mis proyectos

Resultado de la épica: Administrar todas las campañas del creador desde una lista completa.

PB-04  |  Listar todas las campañas

Épica E02  |  Prioridad P0  |  5 SP  |  Estado: Prototipado  |  Fuente: Equipo 2, p. 3

Como creador, quiero consultar todas mis campañas para revisar su información y avance desde un único lugar.

Criterios de aceptación

Cada fila o tarjeta muestra nombre, categoría, meta y avance.

El estado de la campaña es visible y no depende únicamente del color.

La lista permite distinguir campañas completas e incompletas.

PB-05  |  Ejecutar acciones según el estado

Épica E02  |  Prioridad P0  |  3 SP  |  Estado: Prototipado  |  Fuente: Equipo 2, p. 3

Como creador, quiero acciones coherentes con el estado de cada campaña para editar, continuar o consultar lo que corresponda.

Criterios de aceptación

Una campaña incompleta ofrece Continuar creación.

Las campañas muestran la acción Editar cuando corresponde.

La acción Ver detalle conduce a la revisión o consulta de la campaña sin cambiar su estado.

PB-06  |  Mostrar la lista vacía

Épica E02  |  Prioridad P1  |  2 SP  |  Estado: Prototipado  |  Fuente: Equipo 2, p. 3

Como creador sin campañas, quiero un estado vacío en Mis proyectos para saber cómo empezar.

Criterios de aceptación

La lista y sus filtros no presentan resultados inventados.

Se explica que todavía no existen campañas.

El botón Crear mi primera campaña abre el asistente.

## E03. Tipo de campaña

Resultado de la épica: Elegir donación, recompensa o preventa y condicionar el asistente.

PB-07  |  Seleccionar el tipo de campaña

Épica E03  |  Prioridad P0  |  3 SP  |  Estado: Prototipado  |  Fuente: Equipo 2, p. 3

Como creador, quiero elegir entre donación, recompensa o preventa para configurar correctamente mi campaña.

Criterios de aceptación

Las tres modalidades aparecen como opciones diferenciadas.

Solo una modalidad queda seleccionada para continuar.

El asistente identifica esta pantalla como paso 1 de 8.

PB-08  |  Explicar y conservar la modalidad elegida

Épica E03  |  Prioridad P0  |  3 SP  |  Estado: Prototipado - regla pendiente  |  Fuente: Equipo 2, p. 3; Guía general, pp. 3 y 9

Como creador, quiero comprender las consecuencias de cada modalidad para no configurar una campaña incompatible.

Criterios de aceptación

Cada modalidad incluye una explicación breve y lenguaje no financiero.

La modalidad seleccionada se conserva durante el resto del asistente.

Una donación marca Recompensas como paso no aplicable; recompensa y preventa lo mantienen disponible.

Dependencia / decisión: Las reglas exactas de donación, recompensa y preventa deben ser aprobadas; el backlog no las fija silenciosamente.

## E04. Información general

Resultado de la épica: Identificar la campaña y conservarla como borrador.

PB-09  |  Registrar los datos básicos

Épica E04  |  Prioridad P0  |  5 SP  |  Estado: Prototipado  |  Fuente: Equipo 2, pp. 3-4

Como creador, quiero registrar los datos generales para identificar la campaña dentro de Brotar.

Criterios de aceptación

Se solicitan nombre, categoría, ubicación y resumen corto.

Los campos obligatorios están identificados.

El resumen respeta un límite visible y comunica cuándo está listo.

PB-10  |  Cargar una imagen de portada

Épica E04  |  Prioridad P0  |  3 SP  |  Estado: Prototipado  |  Fuente: Equipo 2, p. 3

Como creador, quiero cargar una portada para representar visualmente mi campaña.

Criterios de aceptación

Existe un área de carga claramente identificada.

Se informan formatos y tamaño máximo aceptados en el prototipo.

El estado cargado confirma el archivo seleccionado.

PB-11  |  Validar y guardar la información general

Épica E04  |  Prioridad P0  |  5 SP  |  Estado: Prototipado  |  Fuente: Equipo 2, pp. 3-4

Como creador, quiero guardar mi avance y conocer los errores antes de continuar para no perder información.

Criterios de aceptación

Un campo obligatorio vacío muestra un mensaje asociado al campo.

El guardado automático o manual confirma que el borrador fue actualizado.

Continuar conduce a Historia e impacto cuando la información mínima está completa.

## E05. Historia e impacto

Resultado de la épica: Explicar problema, solución, beneficiarios e impacto esperado.

PB-12  |  Explicar problema, solución y beneficiarios

Épica E05  |  Prioridad P0  |  5 SP  |  Estado: Prototipado  |  Fuente: Equipo 2, p. 4

Como creador, quiero narrar el problema y la solución para que el público comprenda el propósito del proyecto.

Criterios de aceptación

Se pueden registrar el problema identificado y la solución propuesta.

Se describe a las personas o comunidades beneficiarias.

Los textos se presentan como contenido que luego alimentará el detalle público.

PB-13  |  Definir impacto e indicadores

Épica E05  |  Prioridad P0  |  5 SP  |  Estado: Prototipado  |  Fuente: Equipo 2, p. 4; Guía general, pp. 5 y 8

Como creador, quiero declarar el impacto esperado y sus indicadores para hacer verificables los resultados prometidos.

Criterios de aceptación

Se registra el cambio o resultado esperado.

Se pueden indicar métricas, cantidades o evidencias cuando apliquen.

La información queda preparada para reutilizarse en seguimiento y rendición.

PB-14  |  Adjuntar apoyo multimedia

Épica E05  |  Prioridad P1  |  3 SP  |  Estado: Prototipado  |  Fuente: Equipo 2, p. 4

Como creador, quiero incorporar imágenes o video para reforzar la historia de la campaña.

Criterios de aceptación

La interfaz ofrece un área para imágenes o una referencia de video.

El creador distingue contenido añadido y pendiente.

La ausencia de multimedia no oculta los campos narrativos obligatorios.

## E06. Plan y presupuesto

Resultado de la épica: Definir actividades, cronograma, gastos, riesgos y mitigación.

PB-15  |  Planificar actividades, responsables y fechas

Épica E06  |  Prioridad P0  |  5 SP  |  Estado: Prototipado  |  Fuente: Equipo 2, p. 4

Como creador, quiero organizar las actividades del proyecto para explicar qué se hará, quién será responsable y cuándo ocurrirá.

Criterios de aceptación

Cada actividad contiene una descripción, responsable y fecha o rango.

El cronograma permite comprender el orden general de ejecución.

El total de actividades coincide con las filas mostradas.

PB-16  |  Distribuir el presupuesto

Épica E06  |  Prioridad P0  |  5 SP  |  Estado: Prototipado  |  Fuente: Equipo 2, p. 4

Como creador, quiero detallar los gastos para demostrar cómo se utilizará la meta solicitada.

Criterios de aceptación

Cada categoría de gasto tiene monto y participación visible.

La suma de los gastos se compara con la meta de recaudación.

Cuando los montos coinciden se confirma que el presupuesto está completo.

PB-17  |  Advertir diferencias y registrar riesgos

Épica E06  |  Prioridad P0  |  5 SP  |  Estado: Prototipado  |  Fuente: Equipo 2, p. 4

Como creador, quiero detectar un presupuesto que no cuadra y documentar riesgos para corregir el plan antes de enviarlo.

Criterios de aceptación

Si el presupuesto es menor o mayor que la meta se muestra la diferencia exacta.

La advertencia no se confunde con un estado aprobado.

Se registran riesgos identificados y una medida de mitigación por riesgo.

## E07. Financiamiento

Resultado de la épica: Configurar meta, duración, moneda y modelo de financiamiento.

PB-18  |  Configurar meta, duración y moneda

Épica E07  |  Prioridad P0  |  5 SP  |  Estado: Prototipado  |  Fuente: Equipo 2, p. 4

Como creador, quiero definir las condiciones económicas básicas para establecer el objetivo de recaudación.

Criterios de aceptación

Se registra una meta monetaria mayor que cero.

Se define la duración o fecha de cierre de la campaña.

La moneda seleccionada se muestra de forma consistente en el plan y la revisión final.

PB-19  |  Elegir el modelo de financiamiento

Épica E07  |  Prioridad P0  |  5 SP  |  Estado: Prototipado - regla pendiente  |  Fuente: Equipo 2, p. 4; Guía general, p. 3

Como creador, quiero elegir flexible o todo-o-nada y comprender sus efectos antes de continuar.

Criterios de aceptación

Las dos opciones se explican en lenguaje claro.

La selección queda visible y se conserva en la revisión final.

El prototipo no afirma una regla automática de elegibilidad que no haya sido aprobada.

Dependencia / decisión: Debe aprobarse cuándo corresponde cada modelo y quién puede modificarlo.

## E08. Recompensas

Resultado de la épica: Configurar incentivos o saltar el paso cuando la campaña sea donación.

PB-20  |  Crear una recompensa o preventa

Épica E08  |  Prioridad P0  |  5 SP  |  Estado: Prototipado  |  Fuente: Equipo 2, p. 5

Como creador de una campaña con incentivos, quiero definir cada recompensa para comunicar claramente qué recibirá el aportante.

Criterios de aceptación

Se registran tipo, descripción y aporte mínimo.

Se registran disponibilidad o cupo y fecha estimada de entrega.

La recompensa creada aparece en un listado visible.

PB-21  |  Gestionar recompensas y estado vacío

Épica E08  |  Prioridad P1  |  3 SP  |  Estado: Prototipado  |  Fuente: Equipo 2, p. 5

Como creador, quiero consultar y editar las recompensas creadas o recibir orientación cuando todavía no existe ninguna.

Criterios de aceptación

El listado muestra nombre, aporte mínimo, cupo y entrega estimada.

Cada recompensa ofrece una acción de edición.

El estado vacío invita a crear la primera recompensa sin mostrar registros ficticios.

PB-22  |  Omitir recompensas en una donación

Épica E08  |  Prioridad P0  |  3 SP  |  Estado: Prototipado  |  Fuente: Equipo 2, p. 5

Como creador de una campaña de donación, quiero omitir recompensas para continuar sin completar campos que no aplican.

Criterios de aceptación

La pantalla identifica que el paso no aplica por tratarse de una donación.

No se exigen campos de recompensa.

La acción Continuar conduce a Verificación sin bloquear el flujo.

## E09. Verificación KYC/KYB

Resultado de la épica: Recopilar identidad, documentos, cuenta destino y consentimiento.

PB-23  |  Capturar datos KYC de una persona

Épica E09  |  Prioridad P0  |  5 SP  |  Estado: Prototipado - regla pendiente  |  Fuente: Equipo 2, p. 5; Guía general, p. 4

Como creador individual, quiero registrar mis datos de identidad para iniciar la verificación aplicable.

Criterios de aceptación

Se solicitan datos personales del responsable y documento de identidad.

La interfaz diferencia KYC de KYB.

La verificación comunica qué se revisa sin presentarse como garantía del éxito del proyecto.

Dependencia / decisión: La lista final de datos, documentos y responsables de KYC debe ser aprobada.

PB-24  |  Capturar datos KYB de una organización

Épica E09  |  Prioridad P0  |  5 SP  |  Estado: Prototipado - regla pendiente  |  Fuente: Equipo 2, p. 5; Guía general, p. 4

Como representante de una organización, quiero registrar los datos institucionales para verificar a la entidad responsable.

Criterios de aceptación

Se contemplan organización, representante y datos institucionales aplicables.

El usuario puede alternar entre persona y organización sin confundir los formularios.

La pantalla identifica la organización vinculada y permite corregir sus datos.

Dependencia / decisión: La lista final de documentos KYB, niveles y responsables de aprobación sigue pendiente.

PB-25  |  Cargar respaldos, cuenta y consentimiento

Épica E09  |  Prioridad P0  |  5 SP  |  Estado: Prototipado - regla pendiente  |  Fuente: Equipo 2, p. 5; Guía general, pp. 4-5

Como creador, quiero adjuntar documentos, indicar la cuenta destino y aceptar el tratamiento de datos para completar la verificación.

Criterios de aceptación

Se muestran áreas o registros para documentos de identidad y respaldo.

La cuenta destino se identifica con datos parcialmente ocultos cuando corresponde.

El consentimiento para tratamiento de datos debe aceptarse antes de continuar.

Dependencia / decisión: La operación deberá confirmar documentos exactos, política de datos y responsable de la validación.

PB-26  |  Comunicar estados de verificación

Épica E09  |  Prioridad P0  |  5 SP  |  Estado: Prototipado  |  Fuente: Equipo 2, p. 5

Como creador, quiero conocer el estado de cada documento para corregir problemas y saber cuándo la revisión sigue en proceso.

Criterios de aceptación

Un documento legible aparece como cargado o validado.

Un documento rechazado o ilegible explica que debe reemplazarse.

La verificación en proceso se distingue de una verificación completada.

## E10. Revisión final

Resultado de la épica: Comprobar completitud, corregir y enviar a evaluación.

PB-27  |  Revisar el resumen completo

Épica E10  |  Prioridad P0  |  5 SP  |  Estado: Prototipado  |  Fuente: Equipo 2, pp. 5-6

Como creador, quiero revisar todas las secciones antes de enviar para detectar inconsistencias.

Criterios de aceptación

El resumen incluye tipo, información, historia, plan, financiamiento, recompensas y verificación.

Cada sección muestra su estado de completitud.

Cada sección ofrece una acción Editar que regresa al paso correspondiente.

PB-28  |  Bloquear el envío incompleto

Épica E10  |  Prioridad P0  |  5 SP  |  Estado: Prototipado  |  Fuente: Equipo 2, pp. 5-6

Como creador, quiero una lista de pendientes y un envío bloqueado para evitar enviar una campaña incompleta.

Criterios de aceptación

Los elementos faltantes se describen de forma específica.

La acción de envío se muestra inactiva mientras existan requisitos obligatorios pendientes.

El creador puede regresar directamente a corregir las secciones afectadas.

PB-29  |  Enviar y confirmar la campaña

Épica E10  |  Prioridad P0  |  5 SP  |  Estado: Prototipado  |  Fuente: Equipo 2, p. 6

Como creador, quiero enviar una campaña completa y recibir confirmación para saber que pasó al equipo revisor.

Criterios de aceptación

Enviar a revisión está disponible únicamente cuando el resumen está completo.

La confirmación informa que la campaña fue enviada correctamente.

Volver al panel conduce al panel del creador y permite ver el nuevo estado.

PB-30  |  Corregir una solicitud de cambios

Épica E10  |  Prioridad P0  |  5 SP  |  Estado: Prototipado  |  Fuente: Equipo 2, p. 6

Como creador, quiero comprender las observaciones y corregirlas para volver a enviar mi campaña.

Criterios de aceptación

El estado Requiere cambios se diferencia de Información incompleta.

La observación identifica la sección y el cambio solicitado.

La acción de corrección conduce al paso correspondiente y permite un nuevo envío.

Dependencia / decisión: El contenido detallado de observaciones lo genera el equipo revisor; Equipo 2 solo diseña cómo lo recibe y corrige el creador.

## E11. Experiencia transversal

Resultado de la épica: Mantener navegación, progreso, borradores y prototipo navegable.

PB-31  |  Navegar el asistente y visualizar progreso

Épica E11  |  Prioridad P0  |  5 SP  |  Estado: Prototipado  |  Fuente: Equipo 2, pp. 2-6

Como creador, quiero conocer mi posición y moverme entre pasos para completar la campaña con confianza.

Criterios de aceptación

El asistente muestra ocho pasos y el paso activo.

Atrás y Continuar respetan el orden definido en el documento.

Los enlaces laterales y Editar conducen a las pantallas correctas.

PB-32  |  Conservar borrador y coherencia de datos

Épica E11  |  Prioridad P0  |  5 SP  |  Estado: Prototipado  |  Fuente: Equipo 2, pp. 2-6; Guía general, pp. 5-6

Como creador, quiero conservar la información introducida para continuar después sin contradicciones entre pantallas.

Criterios de aceptación

Guardar borrador vuelve al panel o confirma el guardado sin perder el avance.

Los montos, modalidad, documentos y estados coinciden entre su paso de origen y la revisión final.

Los estados vacíos y de error se presentan como variantes separadas del recorrido exitoso.

PB-33  |  Entregar un prototipo navegable del flujo completo

Épica E11  |  Prioridad P0  |  8 SP  |  Estado: Prototipado  |  Fuente: Equipo 2, pp. 1-2 y 6

Como responsable del proyecto, quiero recorrer el flujo completo en Figma para validar el trabajo del Equipo 2 antes de integrarlo con otros equipos.

Criterios de aceptación

Existe un único punto de inicio en el Panel del creador.

El recorrido conecta Panel, Mis proyectos, los ocho pasos, envío, confirmación y regreso al Panel.

El prototipo utiliza la línea gráfica compartida y no agrega landing, login, revisión interna, aporte, pago ni finanzas.

Dependencia / decisión: Las entradas desde Login y salidas hacia revisión interna se mantienen como puntos de integración con otros equipos.

# 7. Secuencia sugerida de ejecución

| Bloque | Enfoque | Historias | Resultado |
| --- | --- | --- | --- |
| Bloque 1 | Estructura y entrada | PB-01 a PB-11 | Panel, Mis proyectos, tipo de campaña e información general. |
| Bloque 2 | Contenido y viabilidad | PB-12 a PB-19 | Historia, impacto, plan, presupuesto y financiamiento. |
| Bloque 3 | Condiciones y confianza | PB-20 a PB-26 | Recompensas, donación condicional y verificación KYC/KYB. |
| Bloque 4 | Cierre y calidad | PB-27 a PB-33 | Revisión, envío, cambios, navegación transversal y validación del prototipo. |

# 8. Trazabilidad por pantalla

| N.º | Pantalla | Épica | Historias | Cobertura |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Panel del creador | E01 | PB-01 a PB-03 | Pantalla y estado vacío |
| 02 | Mis proyectos | E02 | PB-04 a PB-06 | Pantalla y estado vacío |
| 03 | Crear campaña - Tipo | E03 | PB-07 a PB-08 | Paso 1 de 8 |
| 04 | Información general | E04 | PB-09 a PB-11 | Completo, error y guardado |
| 05 | Historia e impacto | E05 | PB-12 a PB-14 | Paso 3 de 8 |
| 06 | Plan y presupuesto | E06 | PB-15 a PB-17 | Completo y descuadre |
| 07 | Financiamiento | E07 | PB-18 a PB-19 | Paso 5 de 8 |
| 08 | Recompensas | E08 | PB-20 a PB-22 | Con datos, vacío y omitido |
| 09 | Verificación KYC/KYB | E09 | PB-23 a PB-26 | Cargado, rechazado y en proceso |
| 10 | Revisión final | E10 | PB-27 a PB-30 | Lista, bloqueada, enviada y cambios |
| T | Experiencia transversal | E11 | PB-31 a PB-33 | Navegación y consistencia |

# 9. Riesgos y controles de alcance

| ID | Riesgo | Nivel | Control |
| --- | --- | --- | --- |
| R-01 | Inventar reglas de financiamiento | Alto | Mantener DP-02 visible y validar con responsables de negocio. |
| R-02 | Confundir revisión de campaña con KYC/KYB | Alto | Separar la experiencia del creador de las acciones internas de Reviewer y Compliance. |
| R-03 | Agregar pagos o aporte al flujo del creador | Alto | Limitar el prototipo al envío a revisión y tratar pagos como integración externa. |
| R-04 | Estados contradictorios entre pasos | Medio | Aplicar PB-32 y validar montos, documentos y completitud antes de presentar. |
| R-05 | Duplicar pantallas para variantes | Medio | Mantener un camino exitoso y agrupar estados alternativos claramente etiquetados. |

# 10. Fuentes analizadas

Guia_Contexto_y_Alcance_MVP_Crowdfunding.pdf, 10 páginas. Fuente para contexto general, modelo de crowdfunding, actores, verificación, preparación de campaña, reglas, límites y definiciones pendientes.

Brotar_Equipos_1C_y_2_Experiencia_Creador.pdf, 6 páginas. Fuente autoritativa para misión del Equipo 2, 10 pantallas, estados, variantes, conexiones y exclusiones.

Prototipo Figma FondoVerde del Equipo 2. Evidencia de representación y navegación; no reemplaza la aprobación funcional de los responsables del proyecto.

Conclusión: Las 33 historias cubren el alcance solicitado al Equipo 2 sin incorporar funciones de visitante, autenticación, revisión interna, pagos o administración. Las cuatro definiciones pendientes permanecen explícitas para validación.